| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN VIỆT YÊN Số: /NQ-HĐND | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Việt Yên, ngày tháng 7 năm 2023 |
| --- | --- |

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

Về việc Quyết định chủ trương đầu tư;

điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án Nhóm B trên địa bàn huyện

###### HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN VIỆT YÊN
KHOÁ XX, KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết 04/NQ-HĐND, ngày 15/01/2022 về việc điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư một số dự án Nhóm B trên địa bàn huyện Việt Yên; Nghị quyết 57/NQ-HĐND, ngày 15/12/2020 phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư; điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án nhóm B thực hiện giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện; Nghị quyết 61/NQ-HĐND ngày 09/11/2021; Nghị quyết 21/NQ-HĐND ngày 19/9/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Việt Yên về việc Quyết định chủ trương đầu tư một số dự án Nhóm B trên địa bàn huyện Việt Yên;

Theo đề nghị tại Tờ trình số 222/TTr-UBND ngày 04/7/2023 của Uỷ ban nhân dân huyện; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế Xã hội - Hội đồng nhân dân huyện và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định chủ trương đầu tư đối với 01 dự án nhóm B; điều chỉnh chủ trương đầu tư 04 dự án Nhóm B trên địa bàn huyện như sau:

1. Quyết định chủ trương dự án: Cải tạo, nâng cấp hệ thống giao thông xã Vân Hà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang (Chi tiết tại Phụ lục 01);

2. Điều chỉnh chủ trương 04 dự án nhóm B:

- Đầu tư xây dựng cầu vượt 295B trên đường vành đai IV huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang (Chi tiết tại Phụ lục 02);

- Đầu tư xây dựng tuyến đường trục nối QL37 với đường vành đai IV, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang (Chi tiết tại Phụ lục 03);

- Đầu tư xây dựng Khu dân cư trung tâm thị trấn Bích Động (số 3), huyện Việt Yên (Chi tiết tại Phụ lục 04);

- Đầu tư xây dựng tuyến đường nối vành đai IV với cầu Hà Bắc 1, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang (Chi tiết tại Phụ lục 05).

Điều 2.  Giao Ủy ban nhân dân huyện tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết được Hội đồng nhân dân huyện Việt Yên Khoá XX kỳ họp thứ 15 thông qua ngày...  tháng 7  năm 2023./.

| Nơi nhận: - Thường trực: HĐND, UBND tỉnh; - TT: HU, HĐND huyện; - Chủ tịch, các PCT UBND huyện; - Các Ban HĐND huyện; - Đại biểu HĐND huyện; - Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; - HĐND, UBND các xã, thị trấn; - Trang thông tin điện tử huyện; - Lưu: VT. | CHỦ TỊCH Nguyễn Hồng Đức |
| --- | --- |

PHỤ LỤC 01

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN

1. Tên các dự án: Cải tạo, nâng cấp hệ thống giao thông xã Vân Hà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

2. Nhóm các dự án: Dự án nhóm B – Công trình giao thông.

3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư: HĐND huyện Việt Yên

4. Cấp quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND huyện Việt Yên.

5. Tên chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Việt Yên

6. Địa điểm thực hiện dự án: xã vân Hà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

7. Lý do, sự cần thiết đầu tư:

Đầu tư tuyến đường giao thông tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội kết nối với tỉnh Bắc Ninh thuận tiện cho giao thương nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

8. Quy mô dự án:

- Tổng chiều dài tuyến dự kiến khoảng 850m (bao gồm cầu và đường dẫn đầu cầu).

+ Điểm đầu tuyến: Giao với đê bối Tả sông Cầu thuộc xã Vân Hà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

+ Điểm cuối tuyến: Giao với đường đê Hữu sông Cầu, thuộc xã Hòa Long, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Quy mô thiết kế cầu:

+ Cầu xây dựng bằng kết cấu thép và bê tông cốt thép, bê tông cốt thép dự ứng lực.

+ Tần suất thiết kế P = 1%

+ Mực nước thông thuyền H5%; Khẩu độ khoang thông thuyền B ≥ 40m, chiều cao tĩnh không H=7.0m, đảm bảo theo sông cấp III, thông tư 46/2016/TT-BGTVT về Qui định cấp kỹ thuật đường thủy nội địa.

+ Chiều dài cầu dự kiến khoảng: Ltc = 250 m.

+ Bề rộng cầu dự kiến khoảng: Bcầu = 8,0 m.

- Quy mô thiết kế đường: Cải tạo nâng cấp mở rộng đường giao thông đầu cầu với quy mô Bnền=6-7,5m, chiều rộng mặt đường Bmặt= 5-6,5m.

- Đầu tư xây dựng các tuyến nhánh kết nối khu dân cư, trường học hiện trạng phục vụ đời sống nhân dân.

- Các hạng mục khác thoát nước ngang, điện chiếu sáng, an toàn giao thông…(nếu có).

9. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng chẵn).

10 Nguồn vốn đầu tư và mức vốn dự kiến, tiến độ thực hiện:

- Nguồn vốn: Ngân sách huyện.

- Dự kiến phân bổ vốn và tiến độ như sau:

| TT | Năm | Ngân sách huyện (đồng) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2023 | 300.000.000 | Chuẩn bị đầu tư, lựa chọn nhà thầu, QLDA, giám sát. |
| 2 | 2024- 2025 | 99.700.000.000 | QLDA, giám sát, thi công xây lắp, hoàn thành, nghiệm thu bàn giao, kiểm toán, quyết toán công trình |

12. Thời gian thực hiện dự án: 2023-2025.

13. Hình thức đầu tư của dự án: Xây dựng mới.

14. Các thông tin khác: Theo đề xuất chủ trương đầu tư.

PHỤ LỤC 02

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN

1. Tên dự án: Đầu tư xây dựng cầu vượt 295B trên đường vành đai IV huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

2. Cấp quyết định chủ trương đầu tư: HĐND huyện Việt Yên.

3. Cấp quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND huyện Việt Yên.

4. Chủ đầu tư: Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Việt Yên.

5. Đối tượng thụ hưởng dự án: huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

6. Địa điểm thực hiện dự án: thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

7. Tổng vốn thực hiện dự án: 180.000.000.000 đồng (Một trăm tám mươi tỷ đồng).

II. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH: Cơ cấu nguồn vốn tại mục 7 của Phụ lục 01 Nghị quyết 04/NQ-HĐND  ngày 15/01/2022 của HĐND huyện Việt Yên.

* Trước điều chỉnh:

- Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách huyện và ngân sách tỉnh hỗ trợ:

+ Ngân sách tỉnh 50%: (theo Kế hoạch số 513/KH-UBND ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang)

+ Ngân sách huyện 50%: bố trí từ nguồn tăng thu tiền sử dụng đất năm 2021, bố trí giai đoạn 1: 50.000.000.000 đồng.

- Dự kiến thời gian phân bổ:

| STT | Năm | Ngân sách huyện (đồng) | Ngân sách tỉnh (đồng) | Nội dung thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2022 | 50.000.000.000 | 90.000.000.000 | Chuẩn bị đầu tư, GPMB, lựa chọn nhà thầu tư vấn, thi công, QLDA, giám sát. |
| 2 | 2023-2024 | 40.000.000.000 |  | GPMB, QLDA, giám sát, thi công xây lắp, hoàn thành, nghiệm thu hoàn bàn giao, kiểm toán, quyết toán công trình. |
|  | Cộng | 180.000.000.000 |  |

*  Sau điều chỉnh:

- Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách huyện và ngân sách tỉnh:

Cơ cấu nguồn vốn của dự án sau điều chỉnh:

+ Vốn ngân sách huyện 145.000.000.000 đồng;

+ Vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ ngân sách huyện 35.000.000.000 đồng.

- Dự kiến thời gian phân bổ:

| Năm | Dự kiến KH vốn (đồng) | Ngân sách huyện (đồng) | Ngân sách tỉnh (đồng) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 50.000.000.000 | 50.000.000.000 |  | Chuẩn bị đầu tư, GPMB, lựa chọn nhà thầu tư vấn, thi công, QLDA, giám sát. |
| 2023-2024 | 130.000.000.000 | 95.000.000.000 | 35.000.000.000 | GPMB, QLDA, giám sát, thi công xây lắp, hoàn thành, nghiệm thu hoàn bàn giao, kiểm toán, quyết toán công trình. |
| Cộng | 180.000.000.000 | 145.000.000.000 | 35.000.000.000 |  |

* Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Nghị quyết 04/NQ-HĐND ngày 15/01/2022 của HĐND huyện.

III. LÝ DO ĐIỀU CHỈNH

- Phù hợp với cơ cấu nguồn vốn.

- Trong quá trình lập, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án, huyện dự kiến nguồn vốn thực hiện dự án theo Danh mục dự án ưu tiên đầu tư giai đoạn 2021-2025 theo Kế hoạch số 513/KH-UBND ngày 15/10/2021 Triển khai thực hiện Nghị quyết số 162-NQ/TU ngày 10/9/2021 của BTV Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển huyện Việt Yên trở thành thị xã vào năm 2025 (thuộc dự án dự kiến vận động nguồn vốn ODA vay của ADB),

Thực hiện theo công văn số 372/HĐND-CTHĐND ngày 23/5/2023 của Thường trực HĐND tỉnh về phương án sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2022 (đợt 2); công văn số 2915/UBND-KTTH, ngày 01/6/2023 của UBND tỉnh Bắc Giang V/v chuyển nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2022 sang năm 2023 (đợt 2).

PHỤ LỤC 03

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN

1. Dự án: Đầu tư xây dựng tuyến đường trục nối QL37 với đường vành đai IV, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang;

2. Cấp quyết định chủ trương đầu tư: HĐND huyện Việt Yên.

3. Cấp quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND huyện Việt Yên.

4. Chủ đầu tư: Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Việt Yên.

5. Đối tượng thụ hưởng dự án: huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

6. Địa điểm thực hiện dự án: huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

II. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH: Cơ cấu nguồn vốn mục 10.1; 10.2 và mục 11 của phụ lục 1.2 tại Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 của HĐND huyện Việt Yên.

* Trước điều chỉnh:

  - Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách huyện.

10.2 Tổng vốn thực hiện dự án: 170.000.000.000 đồng (Một trăm bảy mươi tỷ đồng).

11. Tiến độ thực hiện và thời gian phân bổ vốn:

| STT | Năm | Ngân sách huyện (đồng) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2020 | 500.000.000 | Chuẩn bị đầu tư. |
| 2 | 2021 | 40.000.000.000 | GPMB, lựa chọn nhà thầu các gói thầu; đầu tư xây dựng công trình |
| 3 | 2022-2024 | 129.500.000.000 | GPMB, lựa chọn nhà thầu các gói thầu; nghiệm thu hoàn bàn giao, kiểm toán, quyết toán công trình. |
|  | Cộng | 170.000.000.000 |  |

* Sau điều chỉnh:

10.1 Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Tỉnh và Ngân sách huyện.

10.2 Tổng vốn thực hiện dự án: 170.000.000.000 đồng (Một trăm bảy mươi tỷ đồng).

+ Ngân sách tỉnh hỗ trợ ngân sách huyện: 15.000.000.000 đồng.

+ Ngân sách huyện: 155.000.000.000 đồng.

11. Tiến độ thực hiện và thời gian phân bổ vốn:

| STT | Năm | Ngân sách huyện (đồng) | Ngân sách tỉnh hỗ trợ (đồng) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2020 | 500.000.000 |  | Chuẩn bị đầu tư |
| 2 | 2021 | 40.000.000.000 |  | GPMB, lựa chọn nhà thầu các gói thầu; đầu tư xây dựng công trình. |
| 3 | 2022-2024 | 114.500.000.000 | 15.000.000.000 | GPMB, lựa chọn nhà thầu các gói thầu; đầu tư xây dựng công trình; nghiệm thu bàn giao, kiểm toán, quyết toán công trình. |
|  | Cộng | 155.000.000.000 | 15.000.000.000 |  |

* Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 của HĐND huyện).

III. LÝ DO ĐIỀU CHỈNH

- Phù hợp với cơ cấu nguồn vốn.

- Thực hiện theo công văn số 372/HĐND-CTHĐND ngày 23/5/2023 của Thường trực HĐND tỉnh về phương án sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2022 (đợt 2); Công văn số 2915/UBND-KTTH, ngày 01/6/2023 của UBND tỉnh Bắc Giang V/v chuyển nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2022 sang năm 2023 (đợt 2).

PHỤ LỤC 04

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN

1. Dự án: Đầu tư xây dựng Khu dân cư trung tâm thị trấn Bích Động (số 3), huyện Việt Yên;

2. Cấp quyết định chủ trương đầu tư: HĐND huyện Việt Yên.

3. Cấp quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND huyện Việt Yên.

4. Chủ đầu tư: Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Việt Yên.

5. Đối tượng thụ hưởng dự án: huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

6. Địa điểm thực hiện dự án: huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

7. Tổng vốn thực hiện dự án: 96.000.000.000 đồng (Chín mươi sáu tỷ đồng chẵn).

II. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH: Điều chỉnh quy mô đầu tư dự án tại - Mục 8 phụ lục 1 tại Nghị quyết 61/NQ-HĐND, ngày 09/11/2021 của HĐND huyện như sau:

* Trước điều chỉnh:

-  Đầu tư hạ tầng khu dân cư với quy mô khoảng 9 ha. Đồng bộ các hạng mục: Giao thông, cấp nước, thoát nước, san nền, cấp điện sinh hoạt, chiếu sang, thông tin liên lạc, cây xanh…

* Sau điều chỉnh:

-  Đầu tư hạ tầng khu dân cư với quy mô khoảng 11,0 ha. Đồng bộ các hạng mục: Giao thông, cấp nước, thoát nước, san nền, cấp điện sinh hoạt, chiếu sang, thông tin liên lạc, cây xanh…

* Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Nghị quyết 61/NQ-HĐND, ngày 09/11/2021 của HĐND).

III. LÝ DO ĐIỀU CHỈNH

- Bổ sung đoạn tuyến nối KDC Hồ Công dự đi đường nối QL37- Vành đai IV, mở rộng mặt đường theo quy hoạch đường nối QL37- Vành đai IV đoạn tuyến tiếp giáp với dự án Đầu tư xây dựng trung tâm chính trị huyện Việt Yên, đảm bảo hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật đấu nối giao thông các dự án trong khu vực phù hợp với quy hoạch khu trung tâm văn hóa thể thao huyện. Theo ranh giới phê duyệt ban đầu là 9ha bao gồm: 7,4 ha đất trồng lúa còn lại 1,6 ha là đất nuôi trồng thủy sản, đất giao thông và đất khác. Tổng diện tích bổ sung là 2 ha bao gồm: 0,5ha đất lúa, 0,8 ha đất giao thông hiện trạng, 0,7 ha đất mương thủy lợi và đất khác.

- Phát huy công năng sử dụng của công trình khi hoàn thành đưa vào sử dụng.

PHỤ LỤC 05

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN

1. Dự án: Đầu tư xây dựng tuyến đường nối vành đai IV với cầu Hà Bắc 1, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang;

2. Cấp quyết định chủ trương đầu tư: HĐND huyện Việt Yên.

3. Cấp quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND huyện Việt Yên.

4. Chủ đầu tư: Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Việt Yên.

5. Đối tượng thụ hưởng dự án: huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

6. Địa điểm thực hiện dự án: xã Ninh Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

7. Tổng vốn thực hiện dự án: 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng chẵn).

II. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH:

* Trước điều chỉnh:

- Mục 8: Quy mô dự án.

+ Chiều dài tuyến L=2,35km; Bnền =56,0m; Bvỉahè = 2 x 8,0=16,0m; Bmặt= 2 x 15=30m; Bgpc=10,0m.

+ Đền bù, GPMB đất, tài sản hoa màu trên đất để thực hiện dự án với tổng quy mô khoảng 15,3ha.

- Mục 9: Dự kiến tổng mức đầu tư: 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng chẵn).

- Mục 10: Nguồn vốn đầu tư và mức vốn dự kiến, tiến độ thực hiện.

+ Dự kiến phân bổ và tiến độ như sau:

| TT | Năm | Ngân sách huyện (triệu đồng) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2022 | 142.882 | Chuẩn bị đầu tư QLDA, lựa chọn nhà thầu, GPMB… |
| 2 | 2023-2025 | 157.118 | GPMB, QLDA, giám sát, thi công xây lắp, hoàn thành, nghiệm thu bàn giao, quyết toán công trình |
|  | Cộng | 300.000 |  |

* Sau điều chỉnh:

- Điều chỉnh Mục 8: Quy mô dự án.

+ Chiều dài tuyến L=2,35km; Bnền =35,0m; Bvỉahè = 2 x 5,0 =10,0m; Bmặt=  2 x 7,5=15m; Bgpc=10,0m.

+ Đền bù, GPMB đất, tài sản hoa màu trên đất để thực hiện dự án với tổng quy mô khoảng 12,0 ha.

- Điều chỉnh Mục 9: Dự kiến tổng mức đầu tư: 175.000.000.000 đồng (Một trăm bảy mươi lăm tỷ đồng chẵn).

- Điều chỉnh Mục 10: Nguồn vốn đầu tư và mức vốn dự kiến, tiến độ thực hiện

+ Dự kiến phân bổ và tiến độ như sau:

| TT | Năm | Ngân sách huyện (đồng) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2023 | 300.000.000 | Chuẩn bị đầu tư QLDA, lựa chọn nhà thầu, tư vấn GPMB… |
| 2 | 2024-2025 | 174.700.000.000 | GPMB, QLDA, giám sát, thi công xây lắp, hoàn thành, nghiệm thu bàn giao, quyết toán công trình |
|  | Cộng | 175.000.000.000 |  |

* Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 19/9/2022 của HĐND).

III. LÝ DO ĐIỀU CHỈNH

- Đồng bộ quy mô thực hiện dự án với các dự án đã được đầu tư trên địa bàn huyện. Đồng thời đẩy nhanh dự án kết nối giao thông với tỉnh Bắc Ninh qua cầu Hà Bắc 1 tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội của huyện Việt Yên nói riêng và tỉnh Bắc Giang nói chung.

- Điều chỉnh thời gian phân bổ và tiến độ phân bổ nguồn vốn do nguồn vốn ngân sách huyện gặp nhiều khó khăn chưa cân đối được theo kế hoạch đề ra.